## Slide 1
PHÁP LUẬT VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ THẦU
Notes: Mục tiêu: Đặt chủ đề đào tạo và phạm vi so sánh.
Ý chính cần nói:
- Nêu rõ đây là khóa học thực hành, không phải bản chép Luật.
- Nhắc người học luôn xác định hệ thống pháp lý trước khi đọc điều kiện HSMT.
- Nói rõ hai bộ HSMT được dùng để minh họa, không mặc nhiên thay thế căn cứ pháp lý.
Nguồn/căn cứ: Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các luật sửa đổi trong tài liệu; Quyết định 2486/QĐ-VTIT; hai bộ HSMT.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 2
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Nắm được cơ bản về Luật đấu thầu.
Xác định gói thầu thuộc Luật hay Quy chế Viettel.
Chọn đúng hình thức, phương thức và timeline.
Đọc hiểu nhanh HSMT, lập HSDT, xử lý làm rõ.
Nắm được thao tác nộp HSDT trên Cổng đấu thầu Viettel và Cổng đấu thầu quốc gia.
01
Xác định gói thầu thuộc Luật hay Quy chế Viettel.
02
Chọn đúng hình thức, phương thức và timeline.
03
Đọc HSMT, lập HSDT, xử lý làm rõ
2
viettel
Notes: Mục tiêu: Xác định năng lực đầu ra của học viên.
Ý chính cần nói:
- Yêu cầu học viên kể một lỗi thực tế từng gặp.
- Giải thích đầu ra cuối cùng là khả năng ra quyết định có căn cứ.
- Nhấn mạnh mỗi kết luận phải gắn với văn bản và phiên bản tài liệu.
Nguồn/căn cứ: Prompt người dùng, Luật Đấu thầu, hai bộ HSMT.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 3
PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT ĐẤU THẦU
Nhận diện các hoạt động chịu Luật.
Dự án, dự toán mua sắm và các gói thầu thuộc nguồn vốn/chủ thể theo Luật.
Luật và pháp luật liên quan cùng điều chỉnh; quy định xung đột phải xử lý theo điều khoản ưu tiên.
Không suy đoán phạm vi chỉ từ tên đơn vị.
01
Dự án, dự toán mua sắm và các gói thầu thuộc nguồn vốn/chủ thể the…
02
Luật và pháp luật liên quan cùng điều chỉnh; quy định xung đột phả…
03
Không suy đoán phạm vi chỉ từ tên đơn vị.
4
viettel
I. BẢN ĐỒ PHÁP LÝ
Notes: Mục tiêu: Nhận diện các hoạt động chịu Luật.
Ý chính cần nói:
- Dẫn người học đến Điều 1-3 Luật.
- Giải thích cần kiểm tra quyết định phê duyệt, nguồn vốn và chủ đầu tư.
- Không kết luận gói thầu ngoài Luật chỉ vì doanh nghiệp có quy chế riêng.
Nguồn/căn cứ: Điều 1, Điều 2, Điều 3 Luật Đấu thầu.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 4
NGUỒN VỐN VÀ CHỦ THỂ: CÂU HỎI MỞ ĐẦU
Biến phạm vi pháp lý thành bộ câu hỏi kiểm tra.
Nguồn vốn là gì và ai phê duyệt?
Chủ đầu tư có thuộc đối tượng áp dụng Luật không?
Đối tượng là dự án, dự toán mua sắm hay hoạt động được tự quyết định?
Có điều ước, thỏa thuận vốn hoặc luật chuyên ngành cần ưu tiên không?
01
Nguồn vốn là gì và ai phê duyệt?
02
Chủ đầu tư có thuộc đối tượng áp dụng Luật không?
03
Đối tượng là dự án, dự toán mua sắm hay hoạt động được tự quyết đị…
04
Có điều ước, thỏa thuận vốn hoặc luật chuyên ngành cần ưu tiên khô…
5
viettel
I. BẢN ĐỒ PHÁP LÝ
Nguồn: Điều 1-3 Luật; E-CDNT 3, Dự thảo E-HSMT Hỗ trợ Tư vấn, tr. 23-25.
Notes: Mục tiêu: Biến phạm vi pháp lý thành bộ câu hỏi kiểm tra.
Ý chính cần nói:
- Cho học viên dùng E-CDNT 3 của HSMT Cần Thơ làm ví dụ: ngân sách nhà nước, Quyết định 869/QĐ-SNNMT.
- Phân biệt dữ kiện của gói cụ thể với nguyên tắc chung.
- Ghi nhận các câu hỏi chưa đủ dữ liệu thay vì tự điền.
Nguồn/căn cứ: Điều 1-3 Luật; E-CDNT 3, Dự thảo E-HSMT Hỗ trợ Tư vấn, tr. 23-25.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 5
BẢN ĐỒ HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Nhìn toàn bộ các hình thức trước khi đi sâu.
Luật: rộng rãi, hạn chế, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, cộng đồng, đàm phán giá, trường hợp đặc biệt, đặt hàng.
Viettel: rộng rãi, hạn chế, chào giá trực tuyến, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu, đàm phán trực tiếp, đặt hàng, giao nhiệm vụ, tự thực hiện.
Hình thức là quyết định về cách mời/chọn nhà thầu; phương thức là cách tổ chức hồ sơ và đánh giá.
01
Luật: rộng rãi, hạn chế, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, mua …
02
Viettel: rộng rãi, hạn chế, chào giá trực tuyến, chào hàng cạnh tr…
03
Hình thức là quyết định về cách mời/chọn nhà thầu; phương thức là …
9
viettel
II. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC
Nguồn: Điều 20-29b Luật; Điều 12-22 Quy chế 2486.
Notes: Mục tiêu: Nhìn toàn bộ các hình thức trước khi đi sâu.
Ý chính cần nói:
- Không đọc tên hình thức như danh sách thuộc lòng.
- Mỗi hình thức phải trả lời điều kiện, quy trình, hồ sơ và rủi ro.
Nguồn/căn cứ: Điều 20-29b Luật; Điều 12-22 Quy chế 2486.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 6
ĐẤU THẦU RỘNG RÃI VÀ ĐẤU THẦU HẠN CHẾ
Phân biệt mặc định rộng rãi và ngoại lệ hạn chế.
Rộng rãi: không hạn chế số lượng nhà thầu.
Hạn chế: chỉ mời một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu đặc thù hoặc yêu cầu của nhà tài trợ.
Khi không áp dụng rộng rãi, hồ sơ trình KHLCNT phải nêu lý do.
01
Rộng rãi: không hạn chế số lượng nhà thầu.
02
Hạn chế: chỉ mời một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu đặc thù hoặc yêu …
03
Khi không áp dụng rộng rãi, hồ sơ trình KHLCNT phải nêu lý do.
10
viettel
II. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC
Nguồn: Điều 21, Điều 22 Luật; Điều 12, Điều 13 Quy chế 2486.
Notes: Mục tiêu: Phân biệt mặc định rộng rãi và ngoại lệ hạn chế.
Ý chính cần nói:
- Hỏi: tiêu chí “đặc thù” phải nằm ở đâu để có thể kiểm tra?
- Liên hệ gói HSMT Cần Thơ và HSMT 101 đều ghi đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
Nguồn/căn cứ: Điều 21, Điều 22 Luật; Điều 12, Điều 13 Quy chế 2486.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 7
CHÀO HÀNG CẠNH TRANH VÀ CHÀO GIÁ TRỰC TUYẾN
Không nhầm hai cơ chế “chào giá”.
Luật: chào hàng cạnh tranh theo đối tượng và hạn mức do Luật/VBHN quy định.
Viettel: chào giá trực tuyến trên Cổng đấu thầu Viettel, giá thấp nhất, thời gian phiên xác định.
Cần tách HSMCG, HSCG, bước giá, thời điểm bắt đầu và thứ hạng.
01
Luật: chào hàng cạnh tranh theo đối tượng và hạn mức do Luật/VBHN …
02
Viettel: chào giá trực tuyến trên Cổng đấu thầu Viettel, giá thấp …
03
Cần tách HSMCG, HSCG, bước giá, thời điểm bắt đầu và thứ hạng.
11
viettel
II. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC
Nguồn: Điều 24 Luật; Điều 14, 15 Quy chế 2486.
Notes: Mục tiêu: Không nhầm hai cơ chế “chào giá”.
Ý chính cần nói:
- Điều 14 Quy chế ghi giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng cho các nhóm gói nêu trong điều; phải xác minh văn bản gốc khi dựng slide.
- Thời gian phát hành HSMCG tối thiểu 05 ngày làm việc; phiên tối đa 24 giờ theo trích xuất Quy chế.
- Không áp dụng con số Viettel cho gói Luật.
Nguồn/căn cứ: Điều 24 Luật; Điều 14, 15 Quy chế 2486. /
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 8
CHỈ ĐỊNH THẦU, MUA SẮM TRỰC TIẾP VÀ TỰ THỰC HIỆN
Phân biệt ba đường tắt thường bị dùng sai.
Chỉ định thầu: giao một nhà thầu trong trường hợp đủ điều kiện.
Mua sắm trực tiếp: hàng hóa/dịch vụ tương tự, gắn với gói trước và điều kiện định lượng.
Tự thực hiện: chủ đầu tư trực tiếp quản lý, sử dụng và đáp ứng điều kiện nội bộ/pháp luật.
01
Chỉ định thầu: giao một nhà thầu trong trường hợp đủ điều kiện.
02
Mua sắm trực tiếp: hàng hóa/dịch vụ tương tự, gắn với gói trước và…
03
Tự thực hiện: chủ đầu tư trực tiếp quản lý, sử dụng và đáp ứng điề…
12
viettel
II. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC
Nguồn: Điều 23, 25, 26 Luật; Điều 16, 17, 21 Quy chế 2486.
Notes: Mục tiêu: Phân biệt ba đường tắt thường bị dùng sai.
Ý chính cần nói:
- Luật: khối lượng từng hạng mục mua sắm trực tiếp nhỏ hơn 130% gói trước, thời gian không quá 12 tháng.
- Viettel: Quy chế trích xuất điều kiện khối lượng không quá 150%, thời gian từ phê duyệt KQLCNT trước đến kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.
- Đây là khác biệt định lượng phải đặt cảnh báo.
Nguồn/căn cứ: Điều 23, 25, 26 Luật; Điều 16, 17, 21 Quy chế 2486. /
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 9
ĐÀM PHÁN GIÁ, ĐÀM PHÁN TRỰC TIẾP, ĐẶT HÀNG VÀ GIAO NHIỆM VỤ
Nhận diện các hình thức không thể gom thành chỉ định thầu.
Luật có đàm phán giá, đặt hàng và trường hợp đặc biệt theo căn cứ riêng.
Viettel có đàm phán trực tiếp, đặt hàng và giao nhiệm vụ theo Quy chế.
Mỗi hình thức có danh sách nhà thầu, phương án, thẩm quyền và hồ sơ riêng.
01
Luật có đàm phán giá, đặt hàng và trường hợp đặc biệt theo căn cứ …
02
Viettel có đàm phán trực tiếp, đặt hàng và giao nhiệm vụ theo Quy …
03
Mỗi hình thức có danh sách nhà thầu, phương án, thẩm quyền và hồ s…
13
viettel
II. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC
Nguồn: Điều 28-29a Luật; Điều 18-20, 22 Quy chế 2486.
Notes: Mục tiêu: Nhận diện các hình thức không thể gom thành chỉ định thầu.
Ý chính cần nói:
- Nêu rủi ro gọi mọi quy trình thương lượng là “chỉ định thầu”.
- Chưa đưa hạn mức chưa xác minh được điều khoản cụ thể.
Nguồn/căn cứ: Điều 28-29a Luật; Điều 18-20, 22 Quy chế 2486.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 10
PHƯƠNG THỨC THEO LUẬT
Hiểu khi nào dùng một hay hai túi hồ sơ.
Một giai đoạn một túi hồ sơ: kỹ thuật và tài chính trong cùng bộ, mở một lần.
Một giai đoạn hai túi hồ sơ: kỹ thuật và tài chính tách biệt, mở tài chính sau kỹ thuật.
Hai giai đoạn một túi và hai túi: dùng khi chưa xác định đầy đủ yêu cầu kỹ thuật hoặc cần làm rõ ở giai đoạn đầu.
01
Một giai đoạn một túi hồ sơ: kỹ thuật và tài chính trong cùng bộ, …
02
Một giai đoạn hai túi hồ sơ: kỹ thuật và tài chính tách biệt, mở t…
03
Hai giai đoạn một túi và hai túi: dùng khi chưa xác định đầy đủ yê…
14
viettel
II. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC
Nguồn: Điều 30-33 Luật.
Notes: Mục tiêu: Hiểu khi nào dùng một hay hai túi hồ sơ.
Ý chính cần nói:
- Gói Cần Thơ và gói NetAgent đều là 1 giai đoạn 1 túi.
- Đối chiếu Điều 30-33 Luật, không dùng “hai bước” theo cách gọi nội bộ nếu không trùng thuật ngữ pháp lý.
Nguồn/căn cứ: Điều 30-33 Luật.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 11
PHƯƠNG THỨC THEO VIETTEL
Đặt phương thức Viettel cạnh phương thức Luật.
1 giai đoạn 1 túi: rộng rãi, hạn chế, chào giá trực tuyến, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thông thường, đặt hàng, giao nhiệm vụ.
1 giai đoạn 2 túi: kỹ thuật và tài chính riêng, mở hai lần; dùng cho tư vấn phức tạp/yêu cầu kỹ thuật cao.
Việc chọn phương thức phải ghi trong KHLCNT/HSMT.
01
1 giai đoạn 1 túi: rộng rãi, hạn chế, chào giá trực tuyến, chào hà…
02
1 giai đoạn 2 túi: kỹ thuật và tài chính riêng, mở hai lần; dùng c…
03
Việc chọn phương thức phải ghi trong KHLCNT/HSMT.
15
viettel
II. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC
Nguồn: Điều 11 Quy chế 2486; HSMT 101, Chương IV.
Notes: Mục tiêu: Đặt phương thức Viettel cạnh phương thức Luật.
Ý chính cần nói:
- Trích Điều 11 Quy chế: 1G1T và 1G2T.
- Chỉ kết luận Viettel có/không có phương thức khác sau khi rà soát toàn văn phụ lục.
Nguồn/căn cứ: Điều 11 Quy chế 2486; HSMT 101, Chương IV. /
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 12
HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC, PHƯƠNG PHÁP: BA KHÁI NIỆM
Sửa lỗi dùng từ trong biên bản và HSMT.
Hình thức: cách mời/chọn.
Phương thức: cách nộp và mở hồ sơ theo giai đoạn/túi.
Phương pháp đánh giá: giá thấp nhất, giá đánh giá, kỹ thuật, kỹ thuật và giá, đạt/không đạt.
01
Hình thức: cách mời/chọn.
02
Phương thức: cách nộp và mở hồ sơ theo giai đoạn/túi.
03
Phương pháp đánh giá: giá thấp nhất, giá đánh giá, kỹ thuật, kỹ th…
16
viettel
II. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC
Nguồn: Điều 20, 30, 58 Luật; E-CDNT 29.1 HSMT Cần Thơ; Chương III HSMT 101.
Notes: Mục tiêu: Sửa lỗi dùng từ trong biên bản và HSMT.
Ý chính cần nói:
- Dùng ví dụ HSMT Cần Thơ: rộng rãi - 1G1T - đạt/không đạt và giá thấp nhất.
- Dùng ví dụ Viettel 101: rộng rãi - 1G1T - M/O kỹ thuật và giá thấp nhất.
Nguồn/căn cứ: Điều 20, 30, 58 Luật; E-CDNT 29.1 HSMT Cần Thơ; Chương III HSMT 101.
Mức độ kiểm tra pháp lý: --- ## Phần III - Timeline và thời gian

## Slide 13
NGÀY VÀ NGÀY LÀM VIỆC
Tránh lỗi cộng ngày.
“Ngày” theo HSMT E-CDNT 2.2 bao gồm cuối tuần, lễ, Tết theo pháp luật lao động.
“Ngày làm việc” loại trừ ngày nghỉ theo quy định áp dụng.
Thời gian trên Hệ thống là GMT+7.
01
“Ngày” theo HSMT E-CDNT 2.2 bao gồm cuối tuần, lễ, Tết theo pháp l…
02
“Ngày làm việc” loại trừ ngày nghỉ theo quy định áp dụng.
03
Thời gian trên Hệ thống là GMT+7.
17
viettel
III. TIMELINE
Nguồn: E-CDNT 2.2-2.3 HSMT Cần Thơ; Điều 31 Quy chế 2486.
Notes: Mục tiêu: Tránh lỗi cộng ngày.
Ý chính cần nói:
- Ghi rõ mỗi mốc phải đọc cả đơn vị thời gian và điểm bắt đầu.
- Hỏi học viên cách tính “03 ngày làm việc trước ngày đóng thầu”.
Nguồn/căn cứ: E-CDNT 2.2-2.3 HSMT Cần Thơ; Điều 31 Quy chế 2486.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 14
TIMELINE LUẬT: TỪ PHÁT HÀNH ĐẾN MỞ THẦU
Nắm chuỗi mốc chính theo Luật/VBHN.
Phát hành HSMT/E-HSMT.
Chuẩn bị HSDT: phân biệt trong nước/quốc tế và loại hồ sơ.
Yêu cầu làm rõ, trả lời làm rõ, sửa đổi HSMT.
Đóng thầu, mở thầu, đăng tải biên bản/kết quả theo căn cứ …
18
viettel
III. TIMELINE
Nguồn: VBHN 36/2026, phần thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu; Mục 7 E-CDNT HSMT Cần Thơ.
Notes: Mục tiêu: Nắm chuỗi mốc chính theo Luật/VBHN.
Ý chính cần nói:
- Không chèn số nếu chưa xác định điều khoản VBHN chính xác từ bản scan.
- E-HSMT Cần Thơ ghi sửa đổi tối thiểu 10 ngày hoặc 03 ngày làm việc với gói không quá 10 tỷ đồng; cần xác minh phiên bản mẫu/VBHN trước khi coi là quy tắc chung.
Nguồn/căn cứ: VBHN 36/2026, phần thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu; Mục 7 E-CDNT HSMT Cần Thơ.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 15
TIMELINE VIETTEL: TỪ HSMT ĐẾN KQLCNT
Nắm các mốc nội bộ Viettel đã xác minh.
Chuẩn bị HSDT tối thiểu 07 ngày làm việc trong nước, 14 ng…
Chuẩn bị HSĐX/HSCG/HSBG tối thiểu 03 ngày làm việc.
Sửa HSMT tối thiểu 03 ngày làm việc trong nước, 05 ngày qu…
Mở thầu công khai trong vòng 02 giờ; hiệu lực hồ sơ tối đa…
19
viettel
III. TIMELINE
Nguồn: Điều 31 Quy chế 2486.
Notes: Mục tiêu: Nắm các mốc nội bộ Viettel đã xác minh.
Ý chính cần nói:
- Các mốc này trích Điều 31 Quy chế 2486.
- Nhắc “tối thiểu” không phải lịch thực tế nếu HSMT quy định dài hơn.
- Tách hiệu lực hồ sơ khỏi hiệu lực bảo đảm dự thầu.
Nguồn/căn cứ: Điều 31 Quy chế 2486.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 16
MASTER TIMELINE SO SÁNH
Mốc | Luật/VBHN | Viettel | Trạng thái
Chuẩn bị HSDT | Theo VBHN/mẫu áp dụng | 07/14 ngày làm việc | Luật cần xác minh điều
HSĐX/HSCG/HSBG | Theo loại gói | 03 ngày làm việc | Viettel
Sửa HSMT | Theo quy định áp dụng | 03/05 ngày làm việc | /
Mở thầu | Theo Hệ thống/quy định | 02 giờ | Viettel
Hiệu lực hồ sơ | Theo HSMT | Tối đa 180 ngày | Viettel
20
viettel
III. TIMELINE
Nguồn: Điều 31 Quy chế 2486; VBHN 36/2026 và HSMT mẫu.
Notes: Mục tiêu: Thấy khác biệt trước khi lập kế hoạch.
Ý chính cần nói:
- Đây là slide không được dùng để suy ra con số Luật khi chưa có căn cứ chính xác.
- Khi dựng PPT cần bổ sung số điều VBHN sau khi có bản text đáng tin cậy.
Nguồn/căn cứ: Điều 31 Quy chế 2486; VBHN 36/2026 và HSMT mẫu.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 17
SỬA ĐỔI HSMT VÀ GIA HẠN ĐÓNG THẦU
Biết khi nào phải gia hạn.
Sửa đổi phải đăng tải cùng nội dung sửa đổi và HSMT đã chỉnh.
Nếu không đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh hồ sơ, phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
Nhà thầu phải theo dõi Hệ thống/Cổng Viettel và tự chịu rủi ro nếu bỏ sót thông tin theo HSMT.
01
Sửa đổi phải đăng tải cùng nội dung sửa đổi và HSMT đã chỉnh.
02
Nếu không đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh hồ sơ, phải gia hạn …
03
Nhà thầu phải theo dõi Hệ thống/Cổng Viettel và tự chịu rủi ro nếu…
21
viettel
III. TIMELINE
Nguồn: Mục 7.1-7.4 E-CDNT HSMT Cần Thơ; Điều 31 Quy chế 2486.
Notes: Mục tiêu: Biết khi nào phải gia hạn.
Ý chính cần nói:
- So sánh Mục 7.1 E-CDNT với Điều 31 Quy chế.
- Tách nghĩa vụ đăng tải của chủ đầu tư và nghĩa vụ theo dõi của nhà thầu.
Nguồn/căn cứ: Mục 7.1-7.4 E-CDNT HSMT Cần Thơ; Điều 31 Quy chế 2486.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 18
LÀM RÕ HSMT: TRƯỚC ĐÓNG THẦU
Ghi nhớ mốc yêu cầu và trả lời.
Nhà thầu gửi yêu cầu tối thiểu 03 ngày làm việc trước đóng thầu.
Chủ đầu tư làm rõ tối thiểu 02 ngày làm việc trước đóng thầu trong HSMT Cần Thơ.
Làm rõ dẫn đến sửa HSMT thì phải sửa HSMT theo quy trình tương ứng.
01
Nhà thầu gửi yêu cầu tối thiểu 03 ngày làm việc trước đóng thầu.
02
Chủ đầu tư làm rõ tối thiểu 02 ngày làm việc trước đóng thầu trong…
03
Làm rõ dẫn đến sửa HSMT thì phải sửa HSMT theo quy trình tương ứng.
22
viettel
III. TIMELINE
Nguồn: Mục 7.2 E-CDNT HSMT Cần Thơ; Điều 31 Quy chế 2486.
Notes: Mục tiêu: Ghi nhớ mốc yêu cầu và trả lời.
Ý chính cần nói:
- Nêu điểm cần kiểm tra: mẫu E-HSMT và VBHN có thể cập nhật khác phiên bản trong hồ sơ.
- Theo Viettel, Điều 31 cũng ghi 03 ngày/02 ngày cho HSMT.
Nguồn/căn cứ: Mục 7.2 E-CDNT HSMT Cần Thơ; Điều 31 Quy chế 2486.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 19
MỞ THẦU, LÀM RÕ HSDT VÀ ĐỐI CHIẾU TÀI LIỆU
Phân biệt ba mốc sau đóng thầu.
Mở thầu: công khai theo Hệ thống/quy định.
Làm rõ HSDT: trong quá trình đánh giá, có giới hạn nội dung.
Đối chiếu tài liệu: với nhà thầu xếp hạng thứ nhất theo HSMT.
01
Mở thầu: công khai theo Hệ thống/quy định.
02
Làm rõ HSDT: trong quá trình đánh giá, có giới hạn nội dung.
03
Đối chiếu tài liệu: với nhà thầu xếp hạng thứ nhất theo HSMT.
23
viettel
III. TIMELINE
Nguồn: Mục 21, 27, 30 E-CDNT HSMT Cần Thơ; Mục 27.4-29 A-CDNT HSMT 101.
Notes: Mục tiêu: Phân biệt ba mốc sau đóng thầu.
Ý chính cần nói:
- HSMT Cần Thơ: chủ đầu tư mở thầu trong thời hạn không quá 02 giờ kể từ đóng thầu.
- Viettel A-CDNT 27.4-27.5 cho phép yêu cầu bổ sung năng lực và bổ sung/thay thế nhân sự, thiết bị trong giới hạn.
Nguồn/căn cứ: Mục 21, 27, 30 E-CDNT HSMT Cần Thơ; Mục 27.4-29 A-CDNT HSMT 101.
Mức độ kiểm tra pháp lý: --- ## Phần IV - Giải phẫu HSMT theo Luật

## Slide 20
MỘT BỘ E-HSMT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO?
Đọc đúng thứ tự tài liệu.
Phần 1: Chương I-IV, thủ tục và biểu mẫu.
Phần 2: Chương V, yêu cầu kỹ thuật.
Phần 3A: Chương VI-VII, điều kiện hợp đồng.
Phần 4: biểu mẫu hợp đồng.
24
viettel
IV. HSMT THEO LUẬT
Nguồn: Mục 6.1 E-CDNT HSMT Cần Thơ, tr. 4.
Notes: Mục tiêu: Đọc đúng thứ tự tài liệu.
Ý chính cần nói:
- HSMT Cần Thơ mô tả chính cấu trúc này tại Mục 6.1 E-CDNT.
- Nhắc tài liệu sửa đổi/làm rõ là một phần của E-HSMT.
Nguồn/căn cứ: Mục 6.1 E-CDNT HSMT Cần Thơ, tr. 4.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 21
E-BDL: DỮ KIỆN KHÔNG ĐƯỢC BỎ QUA
Thực hành lấy dữ kiện từ E-BDL.
Nguồn vốn: ngân sách nhà nước, Quyết định 869/QĐ-SNNMT.
Hiệu lực E-HSDT: ít nhất 90 ngày.
Bảo đảm dự thầu: 12 triệu VND, hiệu lực ít nhất 120 ngày.
Phương pháp: năng lực/kinh nghiệm đạt-không đạt, kỹ thuật đạt-không đạt, tài chính giá thấp nhất.
01
Nguồn vốn: ngân sách nhà nước, Quyết định 869/QĐ-SNNMT.
02
Hiệu lực E-HSDT: ít nhất 90 ngày.
03
Bảo đảm dự thầu: 12 triệu VND, hiệu lực ít nhất 120 ngày.
04
Phương pháp: năng lực/kinh nghiệm đạt-không đạt, kỹ thuật đạt-khôn…
26
viettel
IV. HSMT THEO LUẬT
Nguồn: E-CDNT 3, 17.1, 18.2, 29.1-29.3 HSMT Cần Thơ, tr. 23-27.
Notes: Mục tiêu: Thực hành lấy dữ kiện từ E-BDL.
Ý chính cần nói:
- 90 ngày và 120 ngày là yêu cầu cụ thể của gói, không phải quy tắc chung.
- Kiểm tra logic 30 ngày cộng thêm giữa HSDT và bảo đảm dự thầu theo Luật.
Nguồn/căn cứ: E-CDNT 3, 17.1, 18.2, 29.1-29.3 HSMT Cần Thơ, tr. 23-27.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 22
THÀNH PHẦN E-HSDT VÀ THỨ TỰ KIỂM TRA
Lập checklist hồ sơ theo HSMT.
Đơn dự thầu trích xuất từ Hệ thống.
Liên danh, bảo đảm dự thầu, kê khai năng lực/kinh nghiệm.
Đề xuất kỹ thuật, tài chính và tài liệu khác tại E-BDL.
Tài liệu sửa đổi/làm rõ phải được cập nhật.
01
Đơn dự thầu trích xuất từ Hệ thống.
02
Liên danh, bảo đảm dự thầu, kê khai năng lực/kinh nghiệm.
03
Đề xuất kỹ thuật, tài chính và tài liệu khác tại E-BDL.
04
Tài liệu sửa đổi/làm rõ phải được cập nhật.
27
viettel
IV. HSMT THEO LUẬT
Nguồn: Mục 10-11 E-CDNT HSMT Cần Thơ.
Notes: Mục tiêu: Lập checklist hồ sơ theo HSMT.
Ý chính cần nói:
- Hỏi học viên mục nào do Hệ thống trích xuất, mục nào nhà thầu phải tải file.
- Nêu nguy cơ xung đột webform/file và cách HSMT quy định cơ sở đánh giá.
Nguồn/căn cứ: Mục 10-11 E-CDNT HSMT Cần Thơ.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 23
CÁCH PHÂN LOẠI GÓI: DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN CÓ ĐỦ CƠ SỞ CHƯA?
Đọc bản chất scope trước khi chấp nhận nhãn phân loại.
Scope có tư vấn/đào tạo, kiểm nghiệm, đánh giá chứng nhận và giám sát.
HSMT gọi gói là dịch vụ phi tư vấn.
Câu hỏi rà soát: phần công việc chính và đầu ra có phù hợp với phân loại không?
01
Scope có tư vấn/đào tạo, kiểm nghiệm, đánh giá chứng nhận và giám …
02
HSMT gọi gói là dịch vụ phi tư vấn.
03
Câu hỏi rà soát: phần công việc chính và đầu ra có phù hợp với phâ…
28
viettel
IV. HSMT THEO LUẬT
Nguồn: Trang 1-2 HSMT; Chương V HSMT Cần Thơ; Điều 4 Luật về giải thích từ ngữ.
Notes: Mục tiêu: Đọc bản chất scope trước khi chấp nhận nhãn phân loại.
Ý chính cần nói:
- Không kết luận sai phân loại chỉ từ tên dịch vụ.
- Cần đối chiếu pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn phân loại hiện hành.
- Đánh dấu ⚠️ để người dùng xác nhận trước khi dựng PPT.
Nguồn/căn cứ: Trang 1-2 HSMT; Chương V HSMT Cần Thơ; Điều 4 Luật về giải thích từ ngữ.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 24
ĐỌC E-CDNT 5.1: BẢO ĐẢM CẠNH TRANH
Nhận diện yêu cầu liên quan quan hệ sở hữu và tư vấn.
Không có cổ phần/vốn góp với chủ đầu tư theo ngưỡng E-BDL.
Không có cổ phần/vốn góp với nhà thầu tư vấn theo điều kiện nêu trong HSMT.
Có danh sách tư vấn lập, thẩm định, đánh giá và thẩm định kết quả.
01
Không có cổ phần/vốn góp với chủ đầu tư theo ngưỡng E-BDL.
02
Không có cổ phần/vốn góp với nhà thầu tư vấn theo điều kiện nêu tr…
03
Có danh sách tư vấn lập, thẩm định, đánh giá và thẩm định kết quả.
29
viettel
IV. HSMT THEO LUẬT
Nguồn: E-CDNT 5.1(c), tr. 23-25; Điều 6 Luật.
Notes: Mục tiêu: Nhận diện yêu cầu liên quan quan hệ sở hữu và tư vấn.
Ý chính cần nói:
- Không gọi các ngưỡng trong E-BDL là quy tắc chung nếu chưa đối chiếu phiên bản Luật/VBHN.
- Nêu cách xác định tỷ lệ liên danh theo công thức trong HSMT.
Nguồn/căn cứ: E-CDNT 5.1(c), tr. 23-25; Điều 6 Luật. /
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 25
BẢO ĐẢM DỰ THẦU: GIÁ TRỊ, HIỆU LỰC VÀ TÊN THỤ HƯỞNG
Biến yêu cầu bảo đảm thành kiểm tra fatal.
Giá trị: 12.000.000 VND.
Hiệu lực: ít nhất 120 ngày, tính từ ngày đóng thầu.
Tên đơn vị thụ hưởng, chữ ký, điều kiện bảo lãnh và hình thức điện tử/giấy.
Liên danh: hai cách thực hiện, tổng giá trị không thấp hơn yêu cầu.
01
Giá trị: 12.000.000 VND.
02
Hiệu lực: ít nhất 120 ngày, tính từ ngày đóng thầu.
03
Tên đơn vị thụ hưởng, chữ ký, điều kiện bảo lãnh và hình thức điện…
04
Liên danh: hai cách thực hiện, tổng giá trị không thấp hơn yêu cầu.
30
viettel
IV. HSMT THEO LUẬT
Nguồn: Điều 14 Luật; Mục 18.1-18.8 E-CDNT HSMT Cần Thơ.
Notes: Mục tiêu: Biến yêu cầu bảo đảm thành kiểm tra fatal.
Ý chính cần nói:
- Đối chiếu Mục 18.3: giá trị/hiệu lực thấp hơn hoặc sai đơn vị thụ hưởng là không hợp lệ.
- Nêu ngoại lệ giá trị dưới 50 triệu theo Mục 18.8.
Nguồn/căn cứ: Điều 14 Luật; Mục 18.1-18.8 E-CDNT HSMT Cần Thơ.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 26
TÀI LIỆU TÀI CHÍNH, THUẾ, BHXH VÀ GIẤY ĐĂNG KÝ
Kiểm tra yêu cầu tài liệu và nguy cơ trùng lặp.
Báo cáo tài chính 2023-2025.
Xác nhận nghĩa vụ thuế hết 2025.
Giấy đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập.
Xác nhận không nợ BHXH, BHYT đến hết Quý II/2026.
01
Báo cáo tài chính 2023-2025.
02
Xác nhận nghĩa vụ thuế hết 2025.
03
Giấy đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập.
04
Xác nhận không nợ BHXH, BHYT đến hết Quý II/2026.
31
viettel
IV. HSMT THEO LUẬT
Nguồn: E-CDNT 10.8 HSMT Cần Thơ; Mục 16, 30 E-CDNT; Điều 5, 61 Luật.
Notes: Mục tiêu: Kiểm tra yêu cầu tài liệu và nguy cơ trùng lặp.
Ý chính cần nói:
- Hỏi: tài liệu nào Hệ thống hoặc cơ quan nhà nước có thể xác minh?
- Không kết luận yêu cầu BHXH là hợp pháp/không hợp pháp nếu chưa đối chiếu căn cứ và nhu cầu của gói.
- Gắn ⚠️ cho yêu cầu xác nhận hết Quý II/2026.
Nguồn/căn cứ: E-CDNT 10.8 HSMT Cần Thơ; Mục 16, 30 E-CDNT; Điều 5, 61 Luật.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 27
NHÀ THẦU PHỤ VÀ GIỚI HẠN 0%
Hiểu tác động của việc không cho phép nhà thầu phụ.
E-CDNT 27.2: giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ là 0% giá dự thầu.
Chương V lại có nhiều công việc chuyên môn: tư vấn, kiểm nghiệm, chứng nhận, giám sát.
Điểm cần rà soát: 0% có phù hợp với cách tổ chức thực hiện scope không?
01
E-CDNT 27.2: giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ là 0% giá dự thầu.
02
Chương V lại có nhiều công việc chuyên môn: tư vấn, kiểm nghiệm, c…
03
Điểm cần rà soát: 0% có phù hợp với cách tổ chức thực hiện scope k…
32
viettel
IV. HSMT THEO LUẬT
Nguồn: E-CDNT 27.2, Chương V HSMT Cần Thơ.
Notes: Mục tiêu: Hiểu tác động của việc không cho phép nhà thầu phụ.
Ý chính cần nói:
- Đây là dấu hiệu cần kiểm tra, chưa kết luận hạn chế cạnh tranh.
- Cần xác định nhà thầu phải tự có toàn bộ năng lực hay được dùng đơn vị liên danh.
Nguồn/căn cứ: E-CDNT 27.2, Chương V HSMT Cần Thơ.
Mức độ kiểm tra pháp lý: --- ## Phần V - Tiêu chuẩn đánh giá và yêu cầu kỹ thuật

## Slide 28
BỐN CỔNG ĐÁNH GIÁ HSDT
Xây dựng mô hình đánh giá dễ nhớ.
Cổng 1: tính hợp lệ.
Cổng 2: năng lực và kinh nghiệm.
Cổng 3: kỹ thuật.
Cổng 4: tài chính và xếp hạng.
33
viettel
V. ĐÁNH GIÁ VÀ KỸ THUẬT
Nguồn: Chương III HSMT Cần Thơ; Mục 28 A-CDNT HSMT 101; Điều 58-61 Luật.
Notes: Mục tiêu: Xây dựng mô hình đánh giá dễ nhớ.
Ý chính cần nói:
- So sánh với quy trình 5 bước trong HSMT Viettel 101.
- Nhấn mạnh cổng trước không được bỏ qua chỉ vì giá thấp.
Nguồn/căn cứ: Chương III HSMT Cần Thơ; Mục 28 A-CDNT HSMT 101; Điều 58-61 Luật.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 29
MỤC 3 KỸ THUẬT: PHƯƠNG PHÁP ĐẠT/KHÔNG ĐẠT
Hiểu logic tổng quát và tiêu chí chi tiết.
Tiêu chí tổng quát đạt khi tất cả tiêu chí chi tiết cơ bản đạt.
E-HSDT đạt kỹ thuật khi tất cả tiêu chí tổng quát đạt.
Không được tự thay đổi mức đạt nếu HSMT không quy định.
01
Tiêu chí tổng quát đạt khi tất cả tiêu chí chi tiết cơ bản đạt.
02
E-HSDT đạt kỹ thuật khi tất cả tiêu chí tổng quát đạt.
03
Không được tự thay đổi mức đạt nếu HSMT không quy định.
34
viettel
V. ĐÁNH GIÁ VÀ KỸ THUẬT
Nguồn: Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.docx.
Notes: Mục tiêu: Hiểu logic tổng quát và tiêu chí chi tiết.
Ý chính cần nói:
- Đọc trực tiếp Mục 3 tài liệu kỹ thuật trong ZIP.
- Phân biệt tiêu chí có bằng chứng với tiêu chí chỉ yêu cầu thuyết minh.
Nguồn/căn cứ: Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.docx.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 30
TÁM TIÊU CHÍ KỸ THUẬT CỦA HSMT CẦN THƠ
Đặt toàn bộ tiêu chí thực tế lên một bản đồ.
Hiệu quả cung cấp dịch vụ.
Mức độ hiểu biết.
Kế hoạch/giải pháp/biện pháp tổ chức.
Hệ thống bảo đảm chất lượng và phương pháp thực hiện.
Tiến độ.
Huy động nhân sự.
Vệ sinh môi trường/an toàn/PCCC.
Uy tín nhà thầu.
01
Hiệu quả cung cấp dịch vụ.
02
Mức độ hiểu biết.
03
Kế hoạch/giải pháp/biện pháp tổ chức.
04
Hệ thống bảo đảm chất lượng và phương pháp thực hiện.
05
Tiến độ.
35
viettel
V. ĐÁNH GIÁ VÀ KỸ THUẬT
Nguồn: Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.docx.
Notes: Mục tiêu: Đặt toàn bộ tiêu chí thực tế lên một bản đồ.
Ý chính cần nói:
- Chỉ tiêu 4 yêu cầu đồng thời các giấy chứng nhận hoạt động và ISO/IEC 17025:2017.
- Chỉ tiêu 8 đưa nhiều cam kết và lịch sử vi phạm vào đánh giá kỹ thuật, cần kiểm tra căn cứ.
Nguồn/căn cứ: Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.docx. /
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 31
GIẤY CHỨNG NHẬN/CHỨNG CHỈ: CẦN THIẾT HAY THU HẸP CẠNH TRANH?
Dạy cách đánh giá red flag mà không kết luận vội.
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận.
Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm.
Phòng kiểm nghiệm được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
Câu hỏi: mỗi tài liệu gắn với đầu ra nào trong Chương V?
01
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận.
02
Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm.
03
Phòng kiểm nghiệm được công nhận ISO/IEC 17025:2017.
04
Câu hỏi: mỗi tài liệu gắn với đầu ra nào trong Chương V?
36
viettel
V. ĐÁNH GIÁ VÀ KỸ THUẬT
Nguồn: Mục 3 kỹ thuật và Chương V HSMT Cần Thơ; Nghị định 22/2026 được HSMT dẫn chiếu.
Notes: Mục tiêu: Dạy cách đánh giá red flag mà không kết luận vội.
Ý chính cần nói:
- Không dùng nhãn “vi phạm” chỉ vì yêu cầu nhiều giấy tờ.
- Kiểm tra khả năng liên danh và cách HSMT ghi “tính tổng năng lực”.
- Xác minh Nghị định 22/2026/NĐ-CP và chuyển tiếp trước khi dựng PPT.
Nguồn/căn cứ: Mục 3 kỹ thuật và Chương V HSMT Cần Thơ; Nghị định 22/2026 được HSMT dẫn chiếu.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 32
CHƯƠNG V: SCOPE VÀ ĐẦU RA HALAL
Nối yêu cầu kỹ thuật với công việc phải thực hiện.
Tư vấn/đào tạo theo HALAL.
Thu thập thông tin, xây dựng tài liệu, đào tạo, hướng dẫn nguyên liệu, quá trình, bao gói, nhãn.
Lấy mẫu, kiểm nghiệm, đánh giá chứng nhận.
01
Tư vấn/đào tạo theo HALAL.
02
Thu thập thông tin, xây dựng tài liệu, đào tạo, hướng dẫn nguyên l…
03
Lấy mẫu, kiểm nghiệm, đánh giá chứng nhận.
37
viettel
V. ĐÁNH GIÁ VÀ KỸ THUẬT
Nguồn: Chương V HSMT Cần Thơ, Bảng 2.
Notes: Mục tiêu: Nối yêu cầu kỹ thuật với công việc phải thực hiện.
Ý chính cần nói:
- Đối chiếu từng đầu ra với tiêu chí 1-4 và 6-7.
- Ghi chú tiêu chí kỹ thuật phải đo được hoặc có cách đánh giá rõ.
Nguồn/căn cứ: Chương V HSMT Cần Thơ, Bảng 2.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 33
CHƯƠNG V: ISO 22000 VÀ FSSC 22000
Phân tích scope lớn thay vì chỉ đọc tên tiêu chuẩn.
Khảo sát, bối cảnh tổ chức, lãnh đạo, chính sách, hồ sơ, trao đổi thông tin.
Đánh giá nội bộ, khắc phục, xem xét lãnh đạo, cải tiến.
Kiểm nghiệm, đánh giá chứng nhận, báo cáo, quyết định chứng nhận.
01
Khảo sát, bối cảnh tổ chức, lãnh đạo, chính sách, hồ sơ, trao đổi …
02
Đánh giá nội bộ, khắc phục, xem xét lãnh đạo, cải tiến.
03
Kiểm nghiệm, đánh giá chứng nhận, báo cáo, quyết định chứng nhận.
38
viettel
V. ĐÁNH GIÁ VÀ KỸ THUẬT
Nguồn: Chương V HSMT Cần Thơ, Bảng 1, 3, 4.
Notes: Mục tiêu: Phân tích scope lớn thay vì chỉ đọc tên tiêu chuẩn.
Ý chính cần nói:
- Chỉ rõ Chương V có 5 đơn vị ISO 22000, 1 đơn vị FSSC 22000 và 7 chi phí giám sát.
- Kiểm tra sự khớp giữa số lượng và bảng giá/biểu mẫu.
Nguồn/căn cứ: Chương V HSMT Cần Thơ, Bảng 1, 3, 4.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 34
MA TRẬN SCOPE - TIÊU CHÍ - TÀI LIỆU PHẢI NỘP
Công việc | Tiêu chí liên quan | Bằng chứng nhà thầu
Tư vấn/đào tạo | 1, 2, 3, 6 | Thuyết minh, kế hoạch, nhân sự
Kiểm nghiệm | 4 | Giấy chứng nhận/phòng thử nghiệm
Chứng nhận | 1, 4 | Năng lực tổ chức chứng nhận
Giám sát | 5, 7 | Tiến độ, an toàn, phương pháp
39
viettel
V. ĐÁNH GIÁ VÀ KỸ THUẬT
Nguồn: Mục 3 kỹ thuật và Chương V HSMT Cần Thơ.
Notes: Mục tiêu: Kiểm tra tính liên kết của HSMT.
Ý chính cần nói:
- Đánh dấu phần nào Chương III không có tiêu chí tương ứng.
- Đánh dấu tiêu chí có nhưng Chương V chưa mô tả đầu ra.
Nguồn/căn cứ: Mục 3 kỹ thuật và Chương V HSMT Cần Thơ. /
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 35
HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ, NHÂN SỰ VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT
Phân biệt kê khai, chứng minh và đối chiếu.
Nhà thầu kê khai theo Chương IV, chứng minh theo Chương III.
Đối chiếu tài liệu sau khi xếp hạng.
HSMT Cần Thơ yêu cầu kế hoạch huy động nhân sự nhưng không tách bảng nhân sự chủ chốt như HSMT 101.
01
Nhà thầu kê khai theo Chương IV, chứng minh theo Chương III.
02
Đối chiếu tài liệu sau khi xếp hạng.
03
HSMT Cần Thơ yêu cầu kế hoạch huy động nhân sự nhưng không tách bả…
40
viettel
V. ĐÁNH GIÁ VÀ KỸ THUẬT
Nguồn: Mục 16, 30 E-CDNT HSMT Cần Thơ; Mục 27.4-27.5 A-CDNT HSMT 101.
Notes: Mục tiêu: Phân biệt kê khai, chứng minh và đối chiếu.
Ý chính cần nói:
- Nhắc không đồng nhất “không nộp ngay” với “không được làm rõ”.
- So sánh HSMT 101 có cơ chế bổ sung/thay thế nhân sự, thiết bị một lần.
Nguồn/căn cứ: Mục 16, 30 E-CDNT HSMT Cần Thơ; Mục 27.4-27.5 A-CDNT HSMT 101.
Mức độ kiểm tra pháp lý: --- ## Phần VI - Giải phẫu HSMT Viettel và so sánh

## Slide 36
CẤU TRÚC HSMT VIETTEL 101
Nhận diện A-HSMT theo quy chế.
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá A-HSDT.
Chương IV: Phạm vi/yêu cầu kỹ thuật.
Chương V: Biểu mẫu; Chương VI: điều kiện và biểu mẫu hợp đồng.
41
viettel
VI. HSMT VIETTEL
Nguồn: HSMT Theo quy chế Viettel.docx, mục lục và Chương IV.
Notes: Mục tiêu: Nhận diện A-HSMT theo quy chế.
Ý chính cần nói:
- Giải thích “A” là cơ chế Cổng đấu thầu Viettel trong HSMT thực tế.
- HSMT ghi mua sắm dịch vụ phi tư vấn qua mạng, 1G1T.
Nguồn/căn cứ: HSMT Theo quy chế Viettel.docx, mục lục và Chương IV.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 37
DỮ KIỆN GÓI 101 NETAGENT 2026
Đặt case Viettel trên cùng mặt bằng so sánh.
Giá gói thầu: 2.632.500.000 VND.
Nguồn vốn: chi phí sản xuất kinh doanh.
Gói: triển khai phát triển phần mềm NetAgent 2026.
Rộng rãi trong nước qua mạng, 1G1T, đơn giá cố định, 695 ngày.
01
Giá gói thầu: 2.632.500.000 VND.
02
Nguồn vốn: chi phí sản xuất kinh doanh.
03
Gói: triển khai phát triển phần mềm NetAgent 2026.
04
Rộng rãi trong nước qua mạng, 1G1T, đơn giá cố định, 695 ngày.
42
viettel
VI. HSMT VIETTEL
Nguồn: HSMT 101, Chương IV, mục 2.1.
Notes: Mục tiêu: Đặt case Viettel trên cùng mặt bằng so sánh.
Ý chính cần nói:
- So sánh nguồn vốn ngân sách của HSMT Cần Thơ với chi phí sản xuất kinh doanh của gói 101.
- Không suy ra từ nguồn vốn rằng mọi gói Viettel đều ngoài Luật; cần quyết định phạm vi.
Nguồn/căn cứ: HSMT 101, Chương IV, mục 2.1.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 38
BA LỚP ĐÁNH GIÁ A-HSDT VIETTEL
Hiểu quy trình của HSMT 101.
Tính hợp lệ.
Năng lực thực hiện gói thầu.
Kỹ thuật M/O, sau đó tài chính giá thấp nhất.
Quy trình 01 hoặc Quy trình 02 nếu giá thấp nhất đủ điều kiện.
43
viettel
VI. HSMT VIETTEL
Nguồn: Mục 27-29 A-CDNT HSMT 101.
Notes: Mục tiêu: Hiểu quy trình của HSMT 101.
Ý chính cần nói:
- Quy trình 02 đánh giá tuần tự từ nhà thầu giá thấp nhất trong điều kiện nêu tại HSMT.
- Đây là điểm khác về cách vận hành so với việc đánh giá đồng thời tất cả hồ sơ.
Nguồn/căn cứ: Mục 27-29 A-CDNT HSMT 101.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 39
KỸ THUẬT M/O TRONG HSMT VIETTEL
Phân biệt chỉ tiêu bắt buộc và tùy chọn.
100% chỉ tiêu M phải đạt.
100% chỉ tiêu O phải đạt hoặc chấp nhận được.
Bằng chứng là giải pháp kỹ thuật tham chiếu hoặc cam kết.
Chương IV có tính năng, phi chức năng, dữ liệu, bảo mật và test case.
01
100% chỉ tiêu M phải đạt.
02
100% chỉ tiêu O phải đạt hoặc chấp nhận được.
03
Bằng chứng là giải pháp kỹ thuật tham chiếu hoặc cam kết.
04
Chương IV có tính năng, phi chức năng, dữ liệu, bảo mật và test ca…
44
viettel
VI. HSMT VIETTEL
Nguồn: HSMT 101, Chương III Mục 3 và Chương IV Mục 2.2.
Notes: Mục tiêu: Phân biệt chỉ tiêu bắt buộc và tùy chọn.
Ý chính cần nói:
- Liên hệ phần mềm NetAgent: tính phù hợp, bảo mật, tương tác, hiệu năng, khả chuyển.
- Không đem nhãn M/O áp vào HSMT Cần Thơ nếu HSMT đó không dùng.
Nguồn/căn cứ: HSMT 101, Chương III Mục 3 và Chương IV Mục 2.2.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 40
LÀM RÕ VÀ THAY THẾ TRONG A-HSDT VIETTEL
Đối chiếu cơ chế sau đóng thầu.
Năng lực/tài liệu thiếu hoặc không đầy đủ: có thể yêu cầu bổ sung trong thời hạn phù hợp, không ít hơn 03 ngày làm việc.
Nhân sự chủ chốt/thiết bị chủ yếu không đáp ứng: được bổ sung/thay thế một lần, không ít hơn 03 ngày làm việc.
Không được thay đổi nhân sự sau xếp hạng thứ nhất, trừ lý do chính đáng/bất khả kháng.
01
Năng lực/tài liệu thiếu hoặc không đầy đủ: có thể yêu cầu bổ sung …
02
Nhân sự chủ chốt/thiết bị chủ yếu không đáp ứng: được bổ sung/thay…
03
Không được thay đổi nhân sự sau xếp hạng thứ nhất, trừ lý do chính…
45
viettel
VI. HSMT VIETTEL
Nguồn: Mục 27.4-27.6 A-CDNT HSMT 101.
Notes: Mục tiêu: Đối chiếu cơ chế sau đóng thầu.
Ý chính cần nói:
- HSMT Viettel quy định rất rõ nhưng vẫn phải đối chiếu với Quy chế và căn cứ cấp cao hơn nếu gói thuộc Luật.
- Cố ý kê khai không trung thực dẫn đến gian lận và loại hồ sơ.
Nguồn/căn cứ: Mục 27.4-27.6 A-CDNT HSMT 101.
Mức độ kiểm tra pháp lý: /

## Slide 41
BẢNG SO SÁNH HAI BỘ HSMT THỰC TẾ
Nội dung | HSMT Cần Thơ theo Luật | HSMT Viettel 101
Nền tảng | Hệ thống e-GP | Cổng đấu thầu Viettel
Nguồn vốn | Ngân sách nhà nước | Chi phí sản xuất kinh doanh
Phạm vi | Dịch vụ phi tư vấn | Dịch vụ phi tư vấn
Đánh giá | Đạt/không đạt, giá thấp nhất | M/O, giá thấp nhất
Thời hạn hồ sơ | 90 ngày | Theo A-BDL
Mở thầu | Không quá 02 giờ trong E-HSMT | Trong vòng 02 giờ theo Quy chế/HSMT
46
viettel
VI. HSMT VIETTEL
Nguồn: E-CDNT HSMT Cần Thơ; HSMT 101; Điều 31 Quy chế.
Notes: Mục tiêu: Đặt dữ kiện song song, không trộn nguồn.
Ý chính cần nói:
- Chỉ nêu điểm có tài liệu hỗ trợ.
- Các ô chưa trích được dữ kiện cụ thể phải ghi “theo A-BDL/cần kiểm tra”.
Nguồn/căn cứ: E-CDNT HSMT Cần Thơ; HSMT 101; Điều 31 Quy chế. /
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 42
NHÃN HIỆU VÀ XUẤT XỨ: LUẬT SO VỚI VIETTEL
Nhận diện giới hạn sử dụng đặc tả thương mại.
Luật: cấm nêu cụ thể nhãn hiệu/xuất xứ trong các hình thức cạnh tranh, trừ ngoại lệ được Luật quy định.
Quy chế Viettel: Điều 14 cho phép HSMCG nêu xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất trong phạm vi điều kiện của Quy chế.
Cảnh báo: cho phép nội bộ không tự động áp dụng cho gói Luật.
01
Luật: cấm nêu cụ thể nhãn hiệu/xuất xứ trong các hình thức cạnh tr…
02
Quy chế Viettel: Điều 14 cho phép HSMCG nêu xuất xứ, ký mã hiệu, n…
03
Cảnh báo: cho phép nội bộ không tự động áp dụng cho gói Luật.
47
viettel
VI. HSMT VIETTEL
Nguồn: Điều 16 Luật; Điều 14 Quy chế 2486; Mục 15.2 E-CDNT HSMT Cần Thơ.
Notes: Mục tiêu: Nhận diện giới hạn sử dụng đặc tả thương mại.
Ý chính cần nói:
- Không khẳng định mọi yêu cầu của Viettel đều hợp pháp cho mọi gói.
- Gói Cần Thơ là dịch vụ, cần kiểm tra việc yêu cầu giấy chứng nhận/tiêu chuẩn có tương đương yêu cầu nhãn hiệu hay không.
Nguồn/căn cứ: Điều 16 Luật; Điều 14 Quy chế 2486; Mục 15.2 E-CDNT HSMT Cần Thơ. /
Mức độ kiểm tra pháp lý: --- ## Phần VII - Làm rõ, sửa lỗi, hiệu chỉnh và thương thảo

## Slide 43
60 PHÚT ĐẦU TIÊN SAU KHI TẢI HSMT
✓
BDL/E-BDL/A-BDL.
✓
Tiêu chuẩn đánh giá.
✓
Yêu cầu kỹ thuật/phạm vi cung cấp.
✓
Biểu mẫu và bảo đảm dự thầu.
✓
Chỉ dẫn và điều kiện hợp đồng.
48
viettel
VII. LÀM RÕ VÀ THƯƠNG THẢO
Nguồn: Cấu trúc E-HSMT Mục 6; Chương I-III HSMT 101.
Notes: Mục tiêu: Cho nhà thầu quy trình đọc thực hành.
Ý chính cần nói:
- Yêu cầu học viên khoanh các điều kiện có thể làm hồ sơ bị loại.
- Không bắt đầu bằng việc điền biểu mẫu nếu chưa hiểu cổng đánh giá.
Nguồn/căn cứ: Cấu trúc E-HSMT Mục 6; Chương I-III HSMT 101.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 44
LÀM RÕ HSMT: QUY TRÌNH VÀ GIỚI HẠN
Phân biệt làm rõ với sửa đổi.
Yêu cầu làm rõ gửi trên Hệ thống/Cổng đúng hạn.
Chủ đầu tư trả lời công khai, không nêu tên nhà thầu đề nghị.
Nếu câu trả lời làm thay đổi yêu cầu, phải sửa HSMT và xem xét gia hạn.
Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không tự động là sửa đổi HSMT.
49
viettel
VII. LÀM RÕ VÀ THƯƠNG THẢO
Nguồn: Mục 7 E-CDNT HSMT Cần Thơ; Điều 31 Quy chế 2486.
Notes: Mục tiêu: Phân biệt làm rõ với sửa đổi.
Ý chính cần nói:
- HSMT Cần Thơ không tổ chức hội nghị tiền đấu thầu.
- Quy chế Viettel ghi văn bản làm rõ/sửa đổi là một phần HSMT.
Nguồn/căn cứ: Mục 7 E-CDNT HSMT Cần Thơ; Điều 31 Quy chế 2486.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 45
LÀM RÕ HSDT KHÔNG PHẢI LÀM LẠI HSDT
Đặt nguyên tắc xuyên suốt.
Làm rõ để giải thích/chứng minh thông tin đã kê khai hoặc đáp ứng yêu cầu.
Không biến làm rõ thành cơ hội tạo mới năng lực sau đóng thầu.
Không thay đổi bản chất chào thầu, giá hoặc giải pháp cốt lõi nếu tài liệu không cho phép.
01
Làm rõ để giải thích/chứng minh thông tin đã kê khai hoặc đáp ứng …
02
Không biến làm rõ thành cơ hội tạo mới năng lực sau đóng thầu.
03
Không thay đổi bản chất chào thầu, giá hoặc giải pháp cốt lõi nếu …
50
viettel
VII. LÀM RÕ VÀ THƯƠNG THẢO
Nguồn: Điều 16 Luật; Mục 27 A-CDNT HSMT 101; Mục 30 E-CDNT HSMT Cần Thơ.
Notes: Mục tiêu: Đặt nguyên tắc xuyên suốt.
Ý chính cần nói:
- Luật Điều 16 cấm hành vi cố ý không cung cấp tài liệu để tạo điều kiện cho một bên trúng thầu.
- Đối chiếu riêng từng nội dung với HSMT và VBHN.
Nguồn/căn cứ: Điều 16 Luật; Mục 27 A-CDNT HSMT 101; Mục 30 E-CDNT HSMT Cần Thơ.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 46
ĐƯỢC LÀM RÕ: NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM VÀ TÀI CHÍNH
Tách “thiếu tài liệu” khỏi “không có năng lực”.
Bổ sung/chứng minh tài liệu đã kê khai: hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, thuế, tài chính.
Đối chiếu tài liệu với thông tin đã nộp.
Nếu không có tài liệu chứng minh đáp ứng, hồ sơ bị loại theo quy định tương ứng.
01
Bổ sung/chứng minh tài liệu đã kê khai: hợp đồng, nghiệm thu, than…
02
Đối chiếu tài liệu với thông tin đã nộp.
03
Nếu không có tài liệu chứng minh đáp ứng, hồ sơ bị loại theo quy đ…
51
viettel
VII. LÀM RÕ VÀ THƯƠNG THẢO
Nguồn: Mục 27.4, 29 A-CDNT HSMT 101; Mục 16, 30 E-CDNT HSMT Cần Thơ.
Notes: Mục tiêu: Tách “thiếu tài liệu” khỏi “không có năng lực”.
Ý chính cần nói:
- Viettel A-CDNT 27.4 cho phép bổ sung tài liệu năng lực trong thời hạn không ít hơn 03 ngày làm việc.
- HSMT Cần Thơ yêu cầu tài liệu đối chiếu ở Mục 30; cần xác định phạm vi làm rõ từ mẫu/VBHN.
Nguồn/căn cứ: Mục 27.4, 29 A-CDNT HSMT 101; Mục 16, 30 E-CDNT HSMT Cần Thơ. /
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 47
NHÂN SỰ VÀ THIẾT BỊ: TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC BỔ SUNG/THAY THẾ
Hiểu ngoại lệ có giới hạn.
HSMT Viettel cho phép bổ sung/thay thế một lần đối với từng vị trí/thiết bị.
Nhân sự thay thế phải tương đương hoặc cao hơn.
Không đổi giá dự thầu; sau xếp hạng thứ nhất chỉ thay vì lý do chính đáng/bất khả kháng.
01
HSMT Viettel cho phép bổ sung/thay thế một lần đối với từng vị trí…
02
Nhân sự thay thế phải tương đương hoặc cao hơn.
03
Không đổi giá dự thầu; sau xếp hạng thứ nhất chỉ thay vì lý do chí…
52
viettel
VII. LÀM RÕ VÀ THƯƠNG THẢO
Nguồn: Mục 27.5 A-CDNT HSMT 101; Mục 3 kỹ thuật HSMT Cần Thơ.
Notes: Mục tiêu: Hiểu ngoại lệ có giới hạn.
Ý chính cần nói:
- HSMT Cần Thơ không có cùng cơ chế chi tiết; không suy diễn.
- Hỏi học viên: nhân sự không kê khai ngay từ đầu có được “tạo mới” không?
Nguồn/căn cứ: Mục 27.5 A-CDNT HSMT 101; Mục 3 kỹ thuật HSMT Cần Thơ. /
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 48
HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ VÀ TÀI LIỆU NGHIỆM THU
Phân biệt kê khai hợp đồng với chứng minh hoàn thành.
Hợp đồng tương tự được đánh giá theo phạm vi, hạng mục và giá trị được nghiệm thu theo yêu cầu HSMT.
Tài liệu có thể gồm hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn hoặc tài liệu theo HSMT.
Thiếu biên bản nghiệm thu không tự động có cùng kết quả ở hai hệ thống.
01
Hợp đồng tương tự được đánh giá theo phạm vi, hạng mục và giá trị …
02
Tài liệu có thể gồm hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn hoặc t…
03
Thiếu biên bản nghiệm thu không tự động có cùng kết quả ở hai hệ t…
53
viettel
VII. LÀM RÕ VÀ THƯƠNG THẢO
Nguồn: Mục 29.1(e) A-CDNT HSMT 101; Điều 61 Luật; VBHN 36/2026.
Notes: Mục tiêu: Phân biệt kê khai hợp đồng với chứng minh hoàn thành.
Ý chính cần nói:
- Trích HSMT 101 Mục 29.1(e).
- Cần đối chiếu bản Luật/VBHN để xác định chính xác tình huống hợp đồng đang thực hiện.
Nguồn/căn cứ: Mục 29.1(e) A-CDNT HSMT 101; Điều 61 Luật; VBHN 36/2026.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 49
ĐỐI CHIẾU TÀI LIỆU VÀ THƯƠNG THẢO
Biết giai đoạn nào được làm gì.
Nhà thầu xếp hạng thứ nhất nộp tài liệu chứng minh.
Có tài liệu phù hợp mới tiếp tục thương thảo.
Thương thảo chỉ làm rõ điểm chưa chi tiết/chưa thống nhất, hoàn thiện phụ lục, giá nếu HSMT/quy định cho phép.
Không dùng thương thảo để sửa yêu cầu hoặc tạo lợi thế bất bình đẳng.
01
Nhà thầu xếp hạng thứ nhất nộp tài liệu chứng minh.
02
Có tài liệu phù hợp mới tiếp tục thương thảo.
03
Thương thảo chỉ làm rõ điểm chưa chi tiết/chưa thống nhất, hoàn th…
04
Không dùng thương thảo để sửa yêu cầu hoặc tạo lợi thế bất bình đẳ…
54
viettel
VII. LÀM RÕ VÀ THƯƠNG THẢO
Nguồn: Mục 29 A-CDNT HSMT 101; Mục 30 E-CDNT HSMT Cần Thơ.
Notes: Mục tiêu: Biết giai đoạn nào được làm gì.
Ý chính cần nói:
- HSMT Viettel Mục 29.4-29.7 quy định rõ nguyên tắc thương thảo.
- HSMT Cần Thơ cũng yêu cầu đối chiếu và thương thảo theo quy trình HSMT.
Nguồn/căn cứ: Mục 29 A-CDNT HSMT 101; Mục 30 E-CDNT HSMT Cần Thơ.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 50
SỬA LỖI, HIỆU CHỈNH SAI LỆCH, LÀM RÕ, THƯƠNG THẢO
Khái niệm | Thời điểm | Chủ thể | Có đổi giá? | Có đổi nội dung?
Sửa lỗi | Đánh giá | Tổ chuyên gia | Theo phép tính | Không đổi ý chí chào
Hiệu chỉnh sai lệch | Đánh giá | Tổ chuyên gia | Có thể ảnh hưởng giá đánh giá | Theo quy tắc HSMT
Làm rõ | Đánh giá | Chủ đầu tư/nhà thầu | Không tạo giá mới | Không đổi bản chất
Thương thảo | Sau xếp hạng | Chủ đầu tư/nhà thầu | Chỉ khi có căn cứ | Hoàn thiện nội dung cho phép
55
viettel
VII. LÀM RÕ VÀ THƯƠNG THẢO
Nguồn: Điều 58, 61 Luật; Mục 29 A-CDNT HSMT 101; VBHN 36/2026.
Notes: Mục tiêu: Học thuộc bảng phân biệt.
Ý chính cần nói:
- Cột “có đổi giá?” phải đọc cùng phương pháp đánh giá và loại hợp đồng.
- Bản PPT cần điền điều khoản cụ thể sau khi xác minh VBHN 36/2026.
Nguồn/căn cứ: Điều 58, 61 Luật; Mục 29 A-CDNT HSMT 101; VBHN 36/2026.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 51
BẢNG 20 TÌNH HUỐNG ĐƯỢC/KHÔNG ĐƯỢC LÀM RÕ
Tình huống | Hướng xử lý storyboard
Thiếu báo cáo tài chính | Có thể yêu cầu chứng minh nếu đã kê khai/thuộc phạm vi HSMT
Thiếu chứng từ thuế | Đối chiếu/bổ sung theo HSMT
Thiếu hợp đồng tương tự | Phải xem đã kê khai và quy định áp dụng
Hợp đồng tương tự kê khai không đạt | Không biến thành hợp đồng mới sau đóng thầu
Thiếu biên bản nghiệm thu | Xem tài liệu thay thế được HSMT cho phép
Thiếu catalogue | Chỉ làm rõ nếu không đổi giải pháp
Thiếu cam kết bảo hành | Theo Mẫu/HSMT; không tự bổ sung cam kết cốt lõi
Nhân sự không đáp ứng | Viettel: thay một lần theo giới hạn; Luật: kiểm tra căn cứ /
Thiết bị không đáp ứng | Tương tự nhân sự, không đổi bản chất /
Sai giá | Không dùng làm rõ để chào giá mới
Tình huống | Hướng xử lý storyboard
Thay hàng hóa | Chỉ theo phương án thay thế được HSMT cho phép
Thay giải pháp kỹ thuật | Không nếu làm đổi bản chất chào thầu
Sai đơn dự thầu | Kiểm tra nội dung Hệ thống trích xuất và căn cứ HSMT
Sai hiệu lực HSDT | Đánh giá theo E/A-BDL; thường là lỗi điều kiện
Sai bảo đảm dự thầu | Giá trị/hiệu lực/thụ hưởng sai có nguy cơ loại
Thiếu ủy quyền | Có thể đối chiếu nếu tư cách đã kê khai
Sai phạm vi liên danh | Không sửa để tạo liên danh mới sau đóng thầu
Thiếu giấy phép chuyên ngành | Xem bản chất giấy phép và thời điểm tồn tại
Thiếu chứng nhận ISO | Không tự tạo năng lực sau đóng thầu
File lỗi/mật khẩu sai | Theo thời điểm mở và HSMT; có thể không hợp lệ
56
viettel
VII. LÀM RÕ VÀ THƯƠNG THẢO
Nguồn: Điều 14, 16, 58-61 Luật; Mục 18, 27, 29-30 HSMT Cần Thơ/101; VBHN 36/2026.
Notes: Mục tiêu: Có công cụ tra nhanh trong lớp học.
Ý chính cần nói:
- Đây là bảng tình huống để giảng viên hỏi trước khi bật đáp án.
- Mỗi dòng phải được cập nhật căn cứ điều/mục chính xác khi dựng PPT.
- “⚠️” là cần rà soát, không phải kết luận có vi phạm.
Nguồn/căn cứ: Điều 14, 16, 58-61 Luật; Mục 18, 27, 29-30 HSMT Cần Thơ/101; VBHN 36/2026.
Mức độ kiểm tra pháp lý: --- ## Phần VIII - Hành vi bị cấm, hạn chế cạnh tranh và đánh giá phương pháp

## Slide 52
HÀNH VI BỊ CẤM VÀ RED FLAG HẠN CHẾ CẠNH TRANH
Không trộn hai khái niệm.
Hành vi bị cấm: hối lộ, thông thầu, gian lận, cản trở, không công bằng/minh bạch, tiết lộ bí mật, chuyển nhượng thầu.
Red flag HSMT: điều kiện có thể hạn chế nhà thầu, cần kiểm tra căn cứ và sự cần thiết.
Một red flag chưa đủ để kết luận vi phạm.
01
Hành vi bị cấm: hối lộ, thông thầu, gian lận, cản trở, không công …
02
Red flag HSMT: điều kiện có thể hạn chế nhà thầu, cần kiểm tra căn…
03
Một red flag chưa đủ để kết luận vi phạm.
57
viettel
VIII. RỦI RO VÀ PHƯƠNG PHÁP
Nguồn: Điều 16 Luật; Điều 9 Quy chế 2486.
Notes: Mục tiêu: Không trộn hai khái niệm.
Ý chính cần nói:
- Dùng Điều 16 Luật và Điều 9 Quy chế.
- Hỏi: yêu cầu văn phòng tại địa phương thuộc cột nào? Câu trả lời phụ thuộc căn cứ và scope.
Nguồn/căn cứ: Điều 16 Luật; Điều 9 Quy chế 2486.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 53
CÁC DẠNG ĐIỀU KIỆN CẦN RÀ SOÁT
Có danh mục sàng lọc trước khi kết luận.
Nhãn hiệu/model/xuất xứ.
Giấy ủy quyền, đại lý, văn phòng địa phương.
Hợp đồng tương tự quá đặc thù hoặc giá trị quá cao.
Nhân sự, thiết bị, doanh thu, chứng chỉ không tương xứng scope.
Tiêu chí định tính thiếu chuẩn đo lường.
01
Nhãn hiệu/model/xuất xứ.
02
Giấy ủy quyền, đại lý, văn phòng địa phương.
03
Hợp đồng tương tự quá đặc thù hoặc giá trị quá cao.
04
Nhân sự, thiết bị, doanh thu, chứng chỉ không tương xứng scope.
05
Tiêu chí định tính thiếu chuẩn đo lường.
58
viettel
VIII. RỦI RO VÀ PHƯƠNG PHÁP
Nguồn: Điều 16 Luật; Mục 3 và E-CDNT HSMT Cần Thơ; Điều 14 Quy chế 2486.
Notes: Mục tiêu: Có danh mục sàng lọc trước khi kết luận.
Ý chính cần nói:
- So sánh với HSMT Cần Thơ: chứng nhận hoạt động, ISO 17025, 0% nhà thầu phụ, cam kết uy tín.
- Tách “cần kiểm tra” khỏi “không đạt” của tiêu chí HSMT.
Nguồn/căn cứ: Điều 16 Luật; Mục 3 và E-CDNT HSMT Cần Thơ; Điều 14 Quy chế 2486.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 54
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: GIÁ THẤP NHẤT, GIÁ ĐÁNH GIÁ, KỸ THUẬT, KỸ THUẬT VÀ GIÁ
Chọn đúng cách xếp hạng.
Giá thấp nhất: sau sửa lỗi/hiệu chỉnh/giảm giá theo quy định.
Giá đánh giá: quy đổi các yếu tố về cùng mặt bằng.
Kỹ thuật: hồ sơ đạt kỹ thuật cao nhất theo phương pháp áp dụng.
Kỹ thuật và giá: kết hợp trọng số/điểm theo HSMT.
01
Giá thấp nhất: sau sửa lỗi/hiệu chỉnh/giảm giá theo quy định.
02
Giá đánh giá: quy đổi các yếu tố về cùng mặt bằng.
03
Kỹ thuật: hồ sơ đạt kỹ thuật cao nhất theo phương pháp áp dụng.
04
Kỹ thuật và giá: kết hợp trọng số/điểm theo HSMT.
59
viettel
VIII. RỦI RO VÀ PHƯƠNG PHÁP
Nguồn: Điều 58-60 Luật; Điều 33 Quy chế 2486; E-CDNT 29.1 HSMT Cần Thơ; Chương III HSMT 101.
Notes: Mục tiêu: Chọn đúng cách xếp hạng.
Ý chính cần nói:
- HSMT Cần Thơ và Viettel 101 đều dùng giá thấp nhất trong dữ kiện đã đọc.
- Không đưa ví dụ tính toán nếu chưa có đủ dữ liệu giá và trọng số.
Nguồn/căn cứ: Điều 58-60 Luật; Điều 33 Quy chế 2486; E-CDNT 29.1 HSMT Cần Thơ; Chương III HSMT 101.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 55
MUA SẮM TRỰC TIẾP: LUẬT VÀ VIETTEL
Điều kiện | Luật | Viettel
Gói trước | Đã đấu thầu rộng rãi/hạn chế, đã ký hợp đồng | Có KQLCNT trước trong Tập đoàn/Công ty/đơn vị thành viên
Khối lượng | Nhỏ hơn 130% từng hạng mục | Không quá 150% khối lượng gói trước
Giá | Không vượt đơn giá trước, phù hợp thị trường | Không vượt đơn giá/tỷ lệ phí chưa thuế, phù hợp thị trường
Thời hạn | Không quá 12 tháng từ ký hợp đồng trước | Không quá 12 tháng từ phê duyệt KQLCNT trước
60
viettel
VIII. RỦI RO VÀ PHƯƠNG PHÁP
Nguồn: Điều 25 Luật; Điều 16 Quy chế 2486.
Notes: Mục tiêu: Ghi nhớ khác biệt định lượng.
Ý chính cần nói:
- Case 140%: theo Luật không đáp ứng điều kiện khối lượng; theo trích Quy chế Viettel có thể nằm trong ngưỡng, nhưng phải kiểm tra các điều kiện còn lại.
- Đây là ví dụ rõ nhất cho thông điệp “không dùng nhầm hạn mức”.
Nguồn/căn cứ: Điều 25 Luật; Điều 16 Quy chế 2486. /
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 56
CHỈ ĐỊNH THẦU: LUẬT VÀ VIETTEL
So sánh điều kiện, hạn mức và thẩm quyền.
Luật: trường hợp cấp bách, độc quyền, hạn mức, pháp luật ngành và các trường hợp Điều 23/VBHN.
Viettel: có trường hợp cấp bách, chiến lược, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cho phép của Giám đốc Công ty theo Quy chế.
Quy trình rút gọn/thông thường phải tách riêng.
01
Luật: trường hợp cấp bách, độc quyền, hạn mức, pháp luật ngành và …
02
Viettel: có trường hợp cấp bách, chiến lược, công nghệ, đổi mới sá…
03
Quy trình rút gọn/thông thường phải tách riêng.
61
viettel
VIII. RỦI RO VÀ PHƯƠNG PHÁP
Nguồn: Điều 23 Luật; Điều 17 Quy chế 2486; VBHN 36/2026.
Notes: Mục tiêu: So sánh điều kiện, hạn mức và thẩm quyền.
Ý chính cần nói:
- Không điền con số hạn mức nếu chưa xác minh VBHN 36/2026 và phần Quy chế tương ứng.
- Dùng cảnh báo đỏ cho việc áp hạn mức Viettel vào gói Luật.
Nguồn/căn cứ: Điều 23 Luật; Điều 17 Quy chế 2486; VBHN 36/2026.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 57
CHÀO GIÁ TRỰC TUYẾN VIETTEL
Hiểu quy trình riêng của Cổng Viettel.
HSMCG nêu tiêu chuẩn hợp lệ, kỹ thuật, tài chính và điều kiện hợp đồng.
Phát hành tối thiểu 05 ngày làm việc trước phiên.
Phiên chào giá tối thiểu/tối đa theo Quy chế; trích xuất hiện tại ghi tối đa 24 giờ.
Chỉ áp dụng giá thấp nhất; HSMCG không yêu cầu bảo đảm dự thầu theo Điều 14 Quy chế.
01
HSMCG nêu tiêu chuẩn hợp lệ, kỹ thuật, tài chính và điều kiện hợp …
02
Phát hành tối thiểu 05 ngày làm việc trước phiên.
03
Phiên chào giá tối thiểu/tối đa theo Quy chế; trích xuất hiện tại …
04
Chỉ áp dụng giá thấp nhất; HSMCG không yêu cầu bảo đảm dự thầu the…
62
viettel
VIII. RỦI RO VÀ PHƯƠNG PHÁP
Nguồn: Điều 14 Quy chế 2486, tr. 22-24.
Notes: Mục tiêu: Hiểu quy trình riêng của Cổng Viettel.
Ý chính cần nói:
- Phải xác minh câu “tối thiểu” bị OCR lỗi trong tài liệu trước khi đưa lên slide.
- Nhấn mạnh chào giá trực tuyến không phải đấu thầu rộng rãi qua e-GP.
Nguồn/căn cứ: Điều 14 Quy chế 2486, tr. 22-24.
Mức độ kiểm tra pháp lý: --- ## Phần IX - Case study và checklist

## Slide 58
CASE 1-2: THIẾU BÁO CÁO TÀI CHÍNH, THIẾU NGHIỆM THU
Case 1: nhà thầu quên đính kèm báo cáo tài chính.
Case 2: có hợp đồng tương tự nhưng thiếu biên bản nghiệm thu.
Câu hỏi: đã kê khai chưa? HSMT cho phép đối chiếu/bổ sung không? Tài liệu thay thế có chứng minh cùng sự kiện không?
63
viettel
IX. CASE VÀ CHECKLIST
Nguồn: HSMT Cần Thơ; HSMT 101.
Notes: Mục tiêu: Luyện phân tích theo dữ kiện.
Ý chính cần nói:
- Không trả lời chỉ bằng “được” hoặc “không được”.
- Đối chiếu HSMT Cần Thơ Mục 10.8/30 và Viettel Mục 27.4/29.1.
Nguồn/căn cứ: HSMT Cần Thơ; HSMT 101.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 59
CASE 3-4: ĐỔI GIẢI PHÁP, BẢO ĐẢM THIẾU HIỆU LỰC
Case 3: giải pháp kỹ thuật chào sai, sau đóng thầu muốn đổi.
Case 4: bảo đảm dự thầu thiếu hiệu lực.
Câu hỏi: có làm thay đổi bản chất/điều kiện hợp lệ không?
64
viettel
IX. CASE VÀ CHECKLIST
Nguồn: Điều 14 Luật; Mục 18, 27 E-CDNT/A-CDNT.
Notes: Mục tiêu: Phân biệt lỗi cốt lõi và lỗi điều kiện.
Ý chính cần nói:
- Giá/giải pháp cốt lõi không được biến thành nội dung mới qua làm rõ.
- Bảo đảm sai giá trị, hiệu lực, tên thụ hưởng là rủi ro fatal theo HSMT.
Nguồn/căn cứ: Điều 14 Luật; Mục 18, 27 E-CDNT/A-CDNT.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 60
CASE 5-6: NHÂN SỰ KHÔNG ĐẠT, HSMT YÊU CẦU MỘT NHÃN HIỆU
Case 5: nhân sự đề xuất không đáp ứng.
Case 6: HSMT yêu cầu đúng một nhãn hiệu.
Câu hỏi: HSMT thuộc hệ thống nào? Có cơ chế thay thế không? Có ngoại lệ nhãn hiệu không?
65
viettel
IX. CASE VÀ CHECKLIST
Nguồn: Điều 16 Luật; Điều 14 Quy chế; Mục 27.5 A-CDNT HSMT 101.
Notes: Mục tiêu: Áp dụng phân biệt Luật/Viettel.
Ý chính cần nói:
- HSMT Viettel có cơ chế thay một lần theo Mục 27.5.
- Luật cấm nêu nhãn hiệu trong các hình thức cạnh tranh trừ ngoại lệ; Quy chế có quy định nội bộ riêng.
Nguồn/căn cứ: Điều 16 Luật; Điều 14 Quy chế; Mục 27.5 A-CDNT HSMT 101. /
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 61
CASE 7-8: MUA SẮM 140% VÀ MẬT KHẨU GỬI SAU ĐÓNG THẦU
Case 7: mua sắm trực tiếp có khối lượng 140% gói trước.
Case 8: nhà thầu gửi mật khẩu mở file sau đóng thầu.
Câu hỏi: Luật hay Viettel? Mốc thời gian nào quyết định? Có ngoại lệ HSMT nào không?
66
viettel
IX. CASE VÀ CHECKLIST
Nguồn: Điều 25 Luật; Điều 16 Quy chế; Mục 3.1.4 HSMT Viettel.
Notes: Mục tiêu: Kiểm tra phản xạ với khác biệt hệ thống.
Ý chính cần nói:
- 140%: Luật nhỏ hơn 130% nên không đạt điều kiện định lượng; Viettel có ngưỡng không quá 150% theo trích xuất nhưng phải kiểm tra đủ điều kiện.
- HSMT Viettel nêu mật khẩu/file lỗi sau đóng thầu làm hồ sơ không hợp lệ; HSMT Cần Thơ cũng phải đối chiếu quy định Hệ thống.
Nguồn/căn cứ: Điều 25 Luật; Điều 16 Quy chế; Mục 3.1.4 HSMT Viettel. /
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 62
CHECKLIST CHỦ ĐẦU TƯ KHI LẬP HSMT
✓
Xác định hệ thống pháp lý và nguồn vốn.
✓
Chọn hình thức/phương thức/phương pháp có căn cứ.
✓
Scope khớp tiêu chí đánh giá và biểu mẫu.
✓
Kiểm tra mốc thời gian, bảo đảm, làm rõ, sửa đổi.
✓
Rà soát cạnh tranh, nhãn hiệu, xuất xứ, nhà thầu phụ, chứng chỉ.
✓
Ghi rõ căn cứ và điểm cần xác minh.
67
viettel
IX. CASE VÀ CHECKLIST
Nguồn: Luật; VBHN 36/2026; Quy chế 2486; E-HSMT Cần Thơ; HSMT 101.
Notes: Mục tiêu: Chốt công cụ thực hành cho bên mời thầu.
Ý chính cần nói:
- Khi dựng PPT, tách checklist thành 2 slide nếu chữ quá nhỏ.
- Ghi “cần kiểm tra” thay vì “vi phạm” khi chưa đủ căn cứ.
Nguồn/căn cứ: Luật; VBHN 36/2026; Quy chế 2486; E-HSMT Cần Thơ; HSMT 101.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 63
CHECKLIST NHÀ THẦU TRƯỚC KHI NỘP E/A-HSDT
✓
Đúng tư cách, liên danh, ủy quyền và chữ ký.
✓
Đủ hiệu lực HSDT và bảo đảm dự thầu.
✓
Đủ tài liệu tài chính, thuế, năng lực, hợp đồng tương tự.
✓
Đủ giải pháp kỹ thuật, nhân sự, tiến độ và bảng giá.
✓
Kiểm tra webform/file, mật khẩu, định dạng, thời gian nộp.
68
viettel
IX. CASE VÀ CHECKLIST
Nguồn: Mục 10-21 E-CDNT HSMT Cần Thơ; Mục 5, 16-20 A-CDNT HSMT 101.
Notes: Mục tiêu: Chuyển nội dung thành thao tác trước đóng thầu.
Ý chính cần nói:
- Đặt mốc kiểm tra trước đóng thầu ít nhất một ngày làm việc.
- Không chờ sau đóng thầu để xử lý lỗi upload.
Nguồn/căn cứ: Mục 10-21 E-CDNT HSMT Cần Thơ; Mục 5, 16-20 A-CDNT HSMT 101.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 64
CHECKLIST KHI NHẬN YÊU CẦU LÀM RÕ HSDT
✓
Xác định nội dung và thời hạn trả lời.
✓
Chỉ trả lời đúng câu hỏi, dùng tài liệu tồn tại trước đóng thầu.
✓
Không thay giá, không đổi bản chất giải pháp.
✓
Kiểm tra tính nhất quán giữa webform, file và tài liệu bổ sung.
✓
Lưu bản gửi, căn cứ và người phê duyệt.
69
viettel
IX. CASE VÀ CHECKLIST
Nguồn: Điều 78, 82 Luật; Mục 27.4-27.6 A-CDNT HSMT 101; Mục 30 E-CDNT HSMT Cần Thơ.
Notes: Mục tiêu: Kiểm soát phản hồi làm rõ.
Ý chính cần nói:
- Hỏi: tài liệu bổ sung có chứng minh một sự kiện đã tồn tại hay tạo ra năng lực mới?
- Câu trả lời phải theo đúng hệ thống Luật/Viettel của gói.
Nguồn/căn cứ: Điều 78, 82 Luật; Mục 27.4-27.6 A-CDNT HSMT 101; Mục 30 E-CDNT HSMT Cần Thơ.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 65
CHECKLIST CUỐI KHÓA: 12 CÂU HỎI TRƯỚC KHI KẾT LUẬN
✓
Gói thầu thuộc hệ thống nào?
✓
Căn cứ phiên bản nào?
✓
Hình thức và phương thức gì?
✓
Mốc nào là ngày, mốc nào là ngày làm việc?
✓
Scope có khớp tiêu chí không?
✓
Tài liệu nào là điều kiện hợp lệ?
✓
Lỗi đang xét là thiếu chứng cứ hay thiếu năng lực?
✓
Làm rõ có đổi bản chất không?
✓
Có red flag cạnh tranh không?
✓
Có khác biệt Luật/Viettel không?
✓
Căn cứ điều/khoản/mục đã xác minh chưa?
✓
Kết luận là “đạt”, “không đạt” hay “cần rà soát”?
70
viettel
IX. CASE VÀ CHECKLIST
Nguồn: Tổng hợp toàn bộ tài liệu đã đọc.
Notes: Mục tiêu: Tổng kết phương pháp áp dụng.
Ý chính cần nói:
- Dùng 12 câu hỏi làm bài kiểm tra cuối khóa.
- Nhấn mạnh nhãn “cần rà soát” là một kết quả chuyên môn hợp lệ khi dữ liệu chưa đủ.
Nguồn/căn cứ: Tổng hợp toàn bộ tài liệu đã đọc.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 66
VẬN HÀNH CỔNG ĐẤU THẦU VIETTEL VÀ SỰ CỐ HỆ THỐNG
Nhận diện rủi ro kỹ thuật riêng của quy trình qua mạng Viettel.
File phải mở/đọc được bằng phần mềm thông dụng, dùng Unicode, không nhiễm mã độc và không đặt mật khẩu.
Dung lượng HSMT không quá 1 GB; tổng A-HSDT không quá 63 GB theo Quy định 2500.
Nếu Hệ thống gặp sự cố trong khoảng đóng thầu/hết hạn làm rõ, có cơ chế gia hạn tối thiểu 06 giờ từ khi thông báo gia hạn.
Nhà thầu phải đăng ký tài khoản và sử dụng chứng thư số theo quy định của Cổng.
01
File phải mở/đọc được bằng phần mềm thông dụng, dùng Unicode, khôn…
02
Dung lượng HSMT không quá 1 GB; tổng A-HSDT không quá 63 GB theo Q…
03
Nếu Hệ thống gặp sự cố trong khoảng đóng thầu/hết hạn làm rõ, có c…
04
Nhà thầu phải đăng ký tài khoản và sử dụng chứng thư số theo quy đ…
71
viettel
IX. CASE VÀ CHECKLIST
Nguồn: Điều 6-8 Quy định 2500/QĐ-VTIT; trích xuất trang 10-11.
Notes: Mục tiêu: Nhận diện rủi ro kỹ thuật riêng của quy trình qua mạng Viettel.
Ý chính cần nói:
- Đây là rủi ro vận hành, không phải thay đổi tiêu chuẩn đánh giá.
- Hỏi học viên kiểm tra file ZIP sau giải nén, Unicode và dung lượng trước khi nộp.
- Khi có sự cố, chủ đầu tư phải thông báo gia hạn trên Hệ thống; không tự suy đoán thời điểm mới.
Nguồn/căn cứ: Điều 6-8 Quy định 2500/QĐ-VTIT; trích xuất trang 10-11.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 67
ĐĂNG TẢI, SỬA ĐỔI VÀ MỞ THẦU TRÊN CỔNG VIETTEL
Phân biệt dữ liệu được đăng tải và thời điểm trở thành căn cứ đánh giá.
A-HSMT được phát hành ngay sau khi đăng tải thành công A-TBMT.
Sửa đổi A-HSMT: đăng văn bản sửa đổi, nội dung sửa đổi và bản A-HSMT đã chỉnh; tối thiểu 03 ngày làm việc trong nước, 05 ngày quốc tế.
Chào giá trực tuyến: sửa đổi tối thiểu 02 ngày làm việc trước đóng thầu.
Mở thầu trong vòng 02 giờ; kết quả mở thầu được Hệ thống tự động công khai.
01
A-HSMT được phát hành ngay sau khi đăng tải thành công A-TBMT.
02
Sửa đổi A-HSMT: đăng văn bản sửa đổi, nội dung sửa đổi và bản A-HS…
03
Chào giá trực tuyến: sửa đổi tối thiểu 02 ngày làm việc trước đóng…
04
Mở thầu trong vòng 02 giờ; kết quả mở thầu được Hệ thống tự động c…
72
viettel
IX. CASE VÀ CHECKLIST
Nguồn: Điều 12, 13, 16 Quy định 2500/QĐ-VTIT; trích xuất trang 13-14.
Notes: Mục tiêu: Phân biệt dữ liệu được đăng tải và thời điểm trở thành căn cứ đánh giá.
Ý chính cần nói:
- Nếu nội dung đăng tải trên Cổng khác bản được phê duyệt, Quy định 2500 nêu bản đăng tải là cơ sở lập/đánh giá A-HSDT trong trường hợp đó.
- Đây là lý do phải kiểm tra phiên bản tải xuống, không chỉ quyết định nội bộ.
- Liên hệ slide 21 về gia hạn đóng thầu.
Nguồn/căn cứ: Điều 12, 13, 16 Quy định 2500/QĐ-VTIT; trích xuất trang 13-14.
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 68
PHỤ LỤC NGUỒN PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU SỬ DỤNG
Cho người học truy ngược căn cứ.
Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và sửa đổi 57/2024/QH15, 90/2025/QH15 trong tài liệu hợp nhất.
VBHN 36/2026/VBHN-NĐ-BTC ngày 23/09/2026.
Quyết định 2486/QĐ-VTIT ngày 26/08/2026.
Quyết định 2500/QĐ-VTIT ngày 27/08/2026.
E-HSMT Cần Thơ và HSMT Viettel 101.
Hướng dẫn đấu thầu Viettel: chỉ là nguồn phong cách.
01
Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và sửa đổi 57/2024/QH15, 90/2025/QH15 t…
02
VBHN 36/2026/VBHN-NĐ-BTC ngày 23/09/2026.
03
Quyết định 2486/QĐ-VTIT ngày 26/08/2026.
04
Quyết định 2500/QĐ-VTIT ngày 27/08/2026.
05
E-HSMT Cần Thơ và HSMT Viettel 101.
73
viettel
IX. CASE VÀ CHECKLIST
Nguồn: Danh mục tài liệu do người dùng cung cấp; trang chính thức Chính phủ xác nhận VBHN 36/2026 ban hành ngày 23/09/2026.
Notes: Mục tiêu: Cho người học truy ngược căn cứ.
Ý chính cần nói:
- Khi dựng PPT, mỗi slide pháp lý phải có footer nguồn ngắn.
- Giữ cảnh báo rằng bản VBHN PDF là scan, cần xác minh điều khoản trong bản ký số/text.
Nguồn/căn cứ: Danh mục tài liệu do người dùng cung cấp; trang chính thức Chính phủ xác nhận VBHN 36/2026 ban hành ngày 23/09/2026. /
Mức độ kiểm tra pháp lý:

## Slide 69
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
Notes: Mục tiêu: Khép lại khóa học bằng nguyên tắc áp dụng.
Ý chính cần nói:
- Nhắc lại câu hỏi xuyên suốt: gói thầu này thuộc hệ thống nào?
- Yêu cầu học viên dùng checklist cuối khóa cho hồ sơ tiếp theo.
- Cảm ơn học viên và dành thời gian cho phần hỏi đáp.
Nguồn/căn cứ: Tổng hợp khóa học và các tài liệu đã sử dụng.
Mức độ kiểm tra pháp lý: --- ## Danh sách điểm pháp lý cần xác nhận trước khi dựng PowerPoint 1. VBHN 36/2026: bản PDF scan không có lớp text ổn định; cần xác nhận bản ký số/text để điền đúng số điều, khoản và các mốc thời gian của Luật/VBHN. 2. Phân loại gói Cần Thơ: HSMT gọi là dịch vụ phi tư vấn nhưng scope có tư vấn/đào tạo, kiểm nghiệm và đánh giá chứng nhận; cần xác nhận cách phân loại theo căn cứ hiện hành. 3. E-CDNT 10.8: yêu cầu BCTC, thuế, BHXH/BHYT và bản gốc/sao chứng thực cần được rà soát về tính cần thiết, khả năng trích xuất/xác minh và tính tương xứng. 4. E-CDNT 27.2: nhà thầu phụ 0% cần được đối chiếu với scope có nhiều hoạt động chuyên môn. 5. Mục 3 kỹ thuật: yêu cầu đồng thời giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận, thử nghiệm và ISO/IEC 17025:2017 cần xác minh căn cứ chuyên ngành và sự cần thiết. 6. Tiêu chí uy tín: các cam kết về lịch sử vi phạm, cấm thầu và Điều 19-20 Nghị định 214/2025 cần đối chiếu với văn bản hợp nhất mới. 7. Mua sắm trực tiếp: Luật ghi nhỏ hơn 130% và Viettel ghi không quá 150%; cần giữ khác biệt này trên slide, không chọn một ngưỡng chung. 8. Chào giá trực tuyến Viettel: cần xác minh đoạn OCR bị lỗi về “thời gian chào giá trực tuyến tối thiểu/tối đa”. 9. HSMT Viettel: cần xác định điều khoản A-BDL cụ thể cho hiệu lực A-HSDT, giá trị bảo đảm và thời gian chuẩn bị của gói 101. 10. Nhãn hiệu/xuất xứ: cần rà soát từng ngoại lệ, không suy rộng Điều 14 Quy chế sang các gói thuộc Luật. ## Danh sách mâu thuẫn/khác biệt phải hiển thị trong storyboard và PPT - Luật/VBHN và Quy chế Viettel có hệ thống phạm vi áp dụng khác nhau. - Mua sắm trực tiếp: dưới 130% theo Luật và không quá 150% theo trích xuất Quy chế. - Luật dùng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Viettel dùng Cổng đấu thầu Viettel. - HSMT Cần Thơ dùng tiêu chí kỹ thuật đạt/không đạt; HSMT 101 dùng chỉ tiêu M/O. - HSMT 101 cho phép bổ sung/thay thế nhân sự, thiết bị một lần; HSMT Cần Thơ chưa thể hiện cùng cơ chế chi tiết. - HSMT Cần Thơ ghi nhiều yêu cầu tài liệu phải nộp cùng E-HSDT; phạm vi tự động trích xuất/xác minh cần rà soát. - HSMT Cần Thơ không cho nhà thầu phụ; scope có nhiều đầu ra chuyên môn cần đánh giá tính phù hợp. - Quy chế Viettel cho phép nêu nhãn hiệu/xuất xứ trong HSMCG theo điều kiện nội bộ; Luật có giới hạn riêng. ## Tự kiểm tra storyboard theo prompt - [x] Có bản đồ pháp lý và decision tree. - [x] Có hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu. - [x] Có timeline Luật, timeline Viettel và master timeline. - [x] Có phân tích HSMT theo Luật: E-BDL, Mục 3 kỹ thuật, Chương V. - [x] Có phân tích HSMT Viettel 101. - [x] Có so sánh hai HSMT. - [x] Có nhãn hiệu/xuất xứ và red flag cạnh tranh. - [x] Có làm rõ HSMT, làm rõ HSDT, sửa lỗi, hiệu chỉnh, thương thảo. - [x] Có bảng 20 tình huống được/không được làm rõ. - [x] Có mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu, chào giá trực tuyến. - [x] Có 8 case study. - [x] Có 03 checklist. - [x] Các nội dung chưa đủ căn cứ được đánh dấu hoặc , không kết luận thay người dùng. - [x] Dừng tại Giai đoạn 1, chưa tạo PowerPoint.